АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОЗЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.11.2025                                                                                                     № 74/5                                                                  с. Козлово

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

В целях обеспечения развития систем коммунальной инфраструктуры, комфортных условий проживания для граждан и в соответствии с Постановлением администрации МО «Козловский  сельсовет» №186 от 10.11.2015 г. «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ на территории муниципального образования «Козловский  сельсовет»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории МО «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» (Приложение №1).

- Главному бухгалтеру администрации МО «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» Джантлиевой А.И. предусмотреть в бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы денежные средства на финансирование мероприятий по обеспечению реализации данной программы.

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО «Сельское поселение

Козловский сельсовет

Володарского муниципального района

Астраханской области»                                                             З.И.Наушаев

Приложение №1 к постановлению администрации МО «Козловский сельсовет»    от 05.11.2025г. № 74/5

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОЗЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство территории МО «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Обеспечения потребности сельского поселения в среде проживания, отвечающей современным требованиям; Повышение уровня комфортности пребывания на территории сельского поселения. |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Устранение предпосылок для организации несанкционированных свалок, организация обустройства мест массового отдыха населения, повышение уровня благоустройства территории поселения, включая места общего пользования, рекреационные зоны, прилегающие территории к объектам производственного и социального назначения, придомовые территории, вовлечение жителей в проведение работ по уборке, благоустройству и озеленению территории поселения, повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка в месте проживания, надлежащее содержание мест захоронения |  |  |  |
| муниципальный заказчик муниципальной программы | МО «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2026-2028 годы |  |  |  |
| Перечень подпрограмм |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
|  | Всего | 2026 | 2027 | 2028 |
| Средства бюджета поселения | 1971,45 | 684,95 | 677,60 | 608,90 |
| Заработная плата | 1137,91 | 487,67 | 325,12 | 325,12 |
| Начисления на фонд оплаты труда | 343,64 | 147,28 | 98,18 | 98,18 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 489,90 | 50,0 | 254,30 | 185,6 |
| Средства бюджета Астраханской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  | Результатом реализации муниципальной программы является создание комфортной и безопасной среды обитания для настоящего и будущего поколений |  |  |

Глава администрации

МО «Сельское поселение

Козловский сельсовет

Володарского муниципального района

Астраханской области»                                                                      З.И.Наушаев